REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Marché de prestations géotechniques pour l’alimentation en eau brute des ilets du cirque de Salazie (Commune de Salazie) - Relance

A  	TRAVAUX 	    B       FOURNITURES        C       SERVICES

Procédure de passation :

Marché passé selon la procédure formalisée de l’appel d’offre en application de l’article L. 2124-2 du Code de la commande publique

Code CPV : 71332000-4 (Services d’ingénierie géotechnique)

Date limite de réception des offres : Jeudi 12 novembre 2026 avant 15 heures (heure Réunion)

Les dispositions du présent document n’ont pas de valeur contractuelle.

Marché de prestations géotechniques pour l’alimentation en eau brute des ilets du cirque de Salazie (Commune de Salazie) – Relance - Règlement de la consultation

ARTICLE 1 - Identification du pouvoir adjudicateur	3

ARTICLE 2 - Objet du marché	3

ARTICLE 3 – Procédure de passation	3

ARTICLE 4 - Caractéristiques principales du marché	3

4.1 - Forme du marché	3

4.2 – Durée globale du marché	3

4.3 - Allotissement et estimation de l’administration	4

4.4 – Variantes	4

4.5 - Prestations similaires	4

4.6 - Informations financières	4

4.7 - Conservation des données	4

4.8 - Lieu d’exécution	4

ARTICLE 5 - Conditions de participation à la consultation publique	5

5.1 - Conditions générales liées à la candidature	5

5.2 - Conditions de participation propres aux groupements	5

5.3 - Dispositions relatives aux sous-traitants	6

5.4 - Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises	6

5.5 - Renseignements complémentaires	7

5.6 - Pièces à remettre par tous les candidats	7

5.7 - Modalités de remise des plis	8

ARTICLE 6 - Analyse et classement des offres	9

6.1 - Opérations de vérifications	9

6.2 - Critères de jugement des offres	9

6.3 - Règles relatives à l’attribution	11

ARTICLE 7 - Analyse de la candidature de l’attributaire	11

7.1 - Liste des pièces à remettre par l’attributaire	11

7.2 - Modalités de transmission des pièces par l’attributaire et analyse de la candidature	12

ARTICLE 8 - Notification du marché	13

PARTIE 1 : GENERALITES

# ARTICLE 1 - Identification du pouvoir adjudicateur

DEPARTEMENT DE LA REUNION

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE L’EAU (DAE)

SERVICE AMENAGEMENT RURAL ET HYDRO-AGRICOLE (SARHA)

2, rue de la Source

97488 SAINT-DENIS CEDEX

# ARTICLE 2 - Objet du marché

La présente consultation concerne l’exécution d’un ensemble de prestations géotechniques pour l’alimentation en eau brute des ilets du Cirque de Salazie.

Les objectifs principaux de la mission sont d’une part de connaître la nature des sols au niveau des futurs ouvrages de génie civil à créer (station de surpression, retenue collinaire, réservoirs) afin de déterminer le mode de fondation approprié, et d’autre part, sur le tracé des canalisations d’évaluer les conditions de terrassement lors de la pose des conduites.

Les prestations à réaliser dans le cadre de l’opération sont principalement réparties en 5 phases :

- Phase 1 : Mission G2 AVP

- Phase 2 : Mission G2 PRO

- Phase 3 : Mission G2 DCE/ACT

- Phase 4 : Mission G4 DET/AOR

- Phase 5 : Mission G5 si besoin

Le marché fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission des ordres de services émis par le pouvoir adjudicateur.

Il est précisé que ce marché a déjà fait l’objet d’une consultation (procédure formalisée du 06/08/2025), cette procédure ayant été déclarée sans suite pour les deux lots concernés par cette nouvelle consultation.

Il est par ailleurs précisé que les prestations objet du présent marché sont susceptibles de bénéficier d’un financement de l’Union Européenne dans le cadre du PSN 2023-2027 au titre du FEADER.

Il s’agit d’un marché de prestations intellectuelles au sens de l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG PI).

# ARTICLE 3 – Procédure de passation

Appel d’offres ouvert en application des articles L. 2124-2 et R. 2124-1 et suivants du Code de la commande publique.

PARTIE 2 : PRESENTATION DU MARCHE

# ARTICLE 4 - Caractéristiques principales du marché

## 4.1 - Forme du marché

Marché public : Marché à prix unitaires

## 4.2 – Durée globale du marché

Le présent marché est conclu pour une durée globale de 52 mois, hors période de Garantie de Parfait Achèvement (GPA) de 12 mois, pour chacun des lots 1 et 2, à compter de l’ordre de service délivré par le maître d’ouvrage. Les délais d’exécution sont fixés dans le cahier des charges.

## 4.3 - Allotissement et estimation de l’administration

Conformément à l’article L. 2113-10 du Code de la commande publique, le présent marché est passé en lots séparés tel qu’il suit :

| Lot | Dénomination | Estimation de l’administration (Base mars 2026) |  | Lots Réservés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | € Hors TVA | € TTC/TVA 8,5% | non |
| 1 | Secteur Mare à Vieille Place/Mare à Citrons | 230 000,00 € | 249 550,00 € | non |
| 2 | Secteur Mare à Martin | 150 000,00 € | 162 750,00 € | non |
| TOTAL |  | 380 000,00 € | 412 300,00 € | non |

Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. Un maximum de 1 lot sera attribué à chaque candidat, dans les conditions de l’article 6.3 du présent règlement de la consultation. Dans le cas où les candidats n’auraient pas la capacité de réaliser la totalité des lots auxquels ils ont soumissionné, ils indiqueront le nombre maximum de lots qu’ils souhaitent se voir attribuer, ainsi que l’ordre de préférence.

## 4.4 – Variantes

Les variantes ne sont pas autorisées.

## 4.5 - Prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur se garde la possibilité de recourir à une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, au sens de l’article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

## 4.6 - Informations financières

AVANCE - Le présent marché propose le versement d’une avance, correspondant à 30 % du montant du marché, sans demande de garantie pour la part inférieure ou égale à 60 000 €.

FORME DU PRIX - Les prix du marché sont assortis d’une clause de révision.

## 4.7 - Conservation des données

En qualité de candidat au présent marché et en application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), le Département de La Réunion vous informe qu’il collecte des données personnelles vous concernant.

Les données sont utilisées pour le traitement lié à la passation du présent marché public. La base légale de ce traitement est l’exécution des mesures précontractuelles et à l’établissement de la relation contractuelle. Des données personnelles vous concernant sont accessibles en interne par les agents habilités du Département. Les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation de l’avis d’appel public à concurrence sont conservés par la collectivité pendant 5 ans. Les pièces constitutives du marché sont conservées pendant une durée minimale de dix ans pour les marchés de fournitures, de services et de prestations intellectuelles cofinancés par l’Union européenne à compter de la fin de l'exécution du marché.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, demander à les rectifier ou à les effacer ou exercer votre droit à la limitation de traitement. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données par mail : dpo@cg974.fr

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/plaintes

## 4.8 - Lieu d’exécution

Les prestations sont à réaliser sur le territoire de La Réunion (Commune de Salazie).

PARTIE 3 : DEROULE DE LA PROCEDURE

# ARTICLE 5 - Conditions de participation à la consultation publique

## 5.1 - Conditions générales liées à la candidature

MOTIFS D’EXCLUSION - Le candidat ne devra pas se trouver dans un des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires mentionnés aux articles L.  2141-1 à L. 2141-5 du Code de la commande publique.

Le candidat ne devra pas se trouver dans un des cas d’interdiction de soumissionner facultatives mentionnés aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du Code de la Commande publique, sauf à présenter des preuves qu'il a pris des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et que sa participation à la procédure de passation du marché n'est pas susceptible de porter atteinte à l'égalité de traitement des candidats, au sens de l’article L. 2141-11 du Code de la commande publique.

CAPACITES - Conformément à l’article R. 2142-6 et suivants du Code de la commande publique, et R. 2142-13 et suivants du même code, le candidat devra présenter des capacités économiques et financières, ainsi que des capacités techniques et professionnelles en rapport avec l’objet du présent marché ou les lots auxquels le candidat soumissionne.

- Capacités techniques et professionnelles :

| Lot concerné | Niveau minimum exigé |  |
| --- | --- | --- |
| 01 | - Sondages de différents types (à la tarière, aux tractopelles, à la pelle hydraulique, sondages destructifs) d’une profondeur au moins égale à 2 mètres - Reconnaissances géophysiques sur 15 m de profondeur au minimum |  |
| 02 |  | - Sondages de différents types (à la tarière, aux tractopelles, à la pelle hydraulique, sondages destructifs) d’une profondeur au moins égale à 2 mètres - Reconnaissances géophysiques sur 15 m de profondeur au minimum |

La preuve pourra être apporté par tous moyens.

## 5.2 - Conditions de participation propres aux groupements

Les opérateurs économiques peuvent présenter une candidature sous la forme d’un groupement d’entreprises. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article R. 2142-25 du Code de la commande publique, l'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques (article 5.1 du présent règlement de la consultation) est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché.

Il est expressément interdit aux candidats de présenter plusieurs offres pour le même lot, que ce soit en qualité de candidats individuels ou en tant que membres de plusieurs groupements, simultanément ou successivement.

En cas de non-respect de cette interdiction, seule la dernière offre déposée sera analysée. Les autres offres seront déclarées irrégulières et seront écartées de la procédure conformément aux dispositions de l’article L. 2152-2 du Code de la commande publique.

Les candidats sont informés qu’en cas de groupement, après l’attribution du marché, la forme du groupement sera celle du groupement solidaire. Cette exigence est requise, dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché, au motif que :

- Les prestations à réaliser sont liées et interdépendantes,

- La nature des prestations constitue un ensemble cohérent ce qui facilite la possibilité pour chaque membre du groupement de s’engager techniquement et financièrement pour la totalité du marché.

## 5.3 - Dispositions relatives aux sous-traitants

Le titulaire peut sous-traiter l'exécution de certaines parties des prestations à condition d'avoir obtenu du pouvoir adjudicateur l'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement. La sous-traitance intégrale est interdite.

Dans cette hypothèse, les titulaires demeureront personnellement responsables de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché public.

Dans le cas où un candidat soumissionne avec un ou plusieurs sous-traitants, chaque sous-traitant devra produire les pièces mentionnées à l’article 5.1 du présent règlement de consultation. Il pourra le faire à travers le formulaire DC4. Toutefois, dans le cas où il serait attributaire du marché, il devra transposer les renseignements fournis dans le formulaire précité dans le modèle intitulé « Déclaration de sous-traitance » qui lui sera fourni dans le cadre de la mise au point du marché. Cette déclaration de sous-traitance, qui sera annexée à l’acte d’engagement, devra être produite en autant d’exemplaires que de sous-traitants proposés dès la remise de l’offre.

## 5.4 - Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises

Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable gratuitement et à tout moment sur internet à l’adresse suivante : https://marches-publics.departement974.fr/entreprise

Le dossier de consultation des entreprises contient les documents suivants :

      - Sommaire du DCE

      - Pièces communes aux deux lots :

- le présent règlement de la consultation et ses 2 annexes :

- Annexe 1 : cadre de réponse du mémoire technique

- Annexe 2 : cadre de réponse relative au critère d’insertion sociale

- la note importante de simplification,

- le formulaire DR01, à compléter,

- Pièces techniques fournies à titre indicatif, à valeur non contractuelle :

- Pièce1 : Etude préliminaire

- Pièce 2 : Note complémentaire à l’étude préliminaire

      - Pièces spécifiques au lot n°1 : Secteur Mare à Vieille Place / Mare à Citrons

- le cahier des clauses particulières (CCP),

- le Bordereau des prix unitaires (BPU),

- le Détail quantitatif estimatif (DQE),

- Pièce technique fournie à titre indicatif, à valeur non contractuelle : Cahier des charges – Volet Investigation pour Forage

      - Pièces spécifiques au lot n°2 : Secteur Mare à Martin

- le cahier des clauses particulières (CCP),

- le Bordereau des prix unitaires (BPU),

- le Détail quantitatif estimatif (DQE),

NB : l’acte d’engagement (AE) n’est pas compris dans le dossier de consultation des entreprises. Il ne sera transmis qu’à l’attributaire pressenti pour retranscrire son offre lors de la demande des pièces énumérées à l’article 7.1 du présent règlement.

Il est rappelé :

-	-	que les candidats devront obligatoirement remettre à l’appui de leur offre les pièces visées à l’article 5.6.2 du présent RC. Il est également précisé que la signature des pièces intitulées « BPU » et « DQE » n’est pas exigée à la remise des offres. Il est uniquement demandé aux candidats de compléter ces pièces, les dater et y apposer éventuellement le cachet de son entreprise

-	que les candidats ne sont pas autorisés à modifier la forme du BPU et du DQE, ainsi que les libellés unités et éventuelles quantités des prix y figurant ;

-	que les clauses et dispositions du CCP et de toute autre pièce particulière ou générale à valeur contractuelle sont réputées avoir été lues et acceptées par les candidats qui s’engagent à les appliquer sans réserve dès lors qu’ils ont remis une offre.

## 5.5 - Renseignements complémentaires

Les candidats sont invités à formuler leurs demandes de renseignements complémentaires, au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, sur la plateforme à l’adresse : https://marches-publics.departement974.fr/entreprise

Les réponses aux questions des candidats et les compléments éventuels au DCE, seront transmis au candidat et portés à la connaissance de l’ensemble des opérateurs économiques sur le profil acheteur du Département 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.

Nota : il est rappelé aux candidats que toutes les questions ou demandes de précisions posées sur la plateforme susvisée après l’échéance indiquée dans le présent article seront considérées comme hors délai et ne recevront pas de réponse.

## 5.6 - Pièces à remettre par tous les candidats

Les candidats sont informés qu’une réponse à la présente consultation vaut adhésion de leur part à l’ensemble des clauses incluses dans les documents de la consultation. Sauf variantes autorisées ou imposées, les dispositions prévues par les cahiers de charges sont intangibles.

### 5.6.1 - Pièces se rapportant à la candidature

Au titre de la candidature, les candidats remettent le formulaire « déclaration sur l’honneur – DR 01 » figurant dans le dossier de consultation ou une déclaration sur l’honneur équivalente.

La signature de ce document DR01 n’est pas obligatoire.

Dans le cas où un candidat n’a pas remis le formulaire « déclaration sur l’honneur – DR 01 » figurant dans le dossier de consultation ou une déclaration sur l’honneur équivalente, le pouvoir adjudicateur lui demandera de compléter son dossier de candidature, dans un délai de 5 jours. A l’expiration de ce délai, si le candidat n’a pas produit les documents ou renseignements demandés, sa candidature sera rejetée.

### 5.6.2 - Pièces se rapportant à l’offre

Au titre de l’offre, les soumissionnaires transmettent :

- Un bordereau des prix unitaires (BPU), complété et daté ;

- Un détail quantitatif et estimatif (DQE), complété et daté

- Un mémoire technique détaillant les dispositions que le candidat propose de mettre en œuvre pour l’exécution de la mission et en particulier :

- Point 1 : Les renseignements relatifs à l’appréciation de la valeur technique de son offre, sur la base des éléments visés à l’article 6.2.2 du présent RC. En cas de sous-traitance proposée dès la remise de l’offre, l’identification de chaque sous-traitant, la nature, le montant des prestations sous traitées. Outre les éléments ci-dessus, il devra comprendre toutes les justifications et précisions que le candidat jugera nécessaire à la bonne compréhension de son offre.

- Point 2 : Les démarches proposées en réponse à l’article 6.2.3 du présent RC (Critère environnemental).

- Point 3 : La proposition du candidat en réponse à l’article 6.2.4 du présent RC (Appréciation du critère d’insertion sociale) qui devra être renseignée en utilisant le cadre de réponse annexée au présent RC.

Nota : Le Mémoire Technique sera rendu contractuel. Il doit comprendre toutes justifications et renseignements nécessaires à la bonne compréhension de l’offre, notamment les informations concernant les sous-traitances présentées à l’agrément du maître d’ouvrage dès la remise de l’offre (noms, nature des prestations sous-traitées, montant, indications des moyens et les compétences qui seront utilisés pour l’exécution des prestations sous-traitées) ainsi que, le cas échéant, celles envisagées en cours de marché.

La signature de ces documents n’est pas obligatoire. La remise d’une offre, même non signée, vous engage pour la consultation concernée.

Les pièces contractuelles seront signées par l’attributaire dans les conditions de l’article 7.1 du présent règlement de la consultation.

## 5.7 - Modalités de remise des plis

### 5.7.1 - Date de remise des plis et délai de validité des offres

La date limite de réception des offres est indiquée en page de garde. Les candidats sont seuls responsables du respect de la date de dépôt. Les offres qui parviendraient après la date et heure limite ne seront pas acceptées.

Le délai limite de validité des offres est de 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

### 5.7.2 - Modalités de présentation et de remise des plis

Les plis seront transmis uniquement par voie dématérialisée à l’adresse suivante :

https://marches-publics.departement974.fr/entreprise

La transmission des plis par courriel ou tout autre moyen n’est pas autorisé. Les documents et informations doivent être rédigés en langue française ou, à défaut, être accompagnées d'une traduction en français.

### 5.7.3 - Dématérialisation

Pour la remise des plis par voie électronique, le candidat devra respecter les clauses générales indiquées sur le site de dématérialisation des marchés du Département de La Réunion : https://marches-publics.departement974.fr/entreprise .

•	Les jours et heures limites de remise des plis, et les indications calendaires et horaires du site de dématérialisation du Département, sont celles de l’Ile de La Réunion (GMT + 4h00).

•	Les formats électroniques des documents dématérialisés remis par le candidat devront être ceux autorisés sur le site et décrits sous la rubrique Pratique / Conditions d’accès. En cas de non-respect de cette clause, si les documents ne peuvent être ouverts ou si leur ouverture requiert l’achat d’un logiciel, les plis seront rejetés.

•	Le candidat devra fournir une adresse électronique qui devra être valide durant toute la procédure de passation du marché. Elle servira d’adresse de correspondance tout au long de la procédure.

•	Les candidats acceptent, dans le cas où leur offre serait retenue, que celle-ci soit rematérialisée pour la mise au point du marché et son exécution.

•	Le candidat peut déposer une copie de sauvegarde. Il doit la faire parvenir dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres. Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli fermé comportant la mention lisible « copie de sauvegarde – NE PAS OUVRIR », le nom de l’entreprise, et l’identification de l’affaire. Elle doit être transmise à l’adresse suivante :

Département de la Réunion

Direction de la commande publique

31 rue de Paris – 97400 Saint-Denis

Horaires d’ouvertures : du lundi au jeudi de 8h à 12 h et de 13h à 16h.

Le vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h.

# ARTICLE 6 - Analyse et classement des offres

## 6.1 - Opérations de vérifications

Des opérations de vérifications seront mises en œuvre avant l’établissement du classement des offres.

Pour le présent marché à prix unitaires, il est demandé aux candidats de compléter le BPU ainsi que le DQE. Le DQE est utilisé afin de procéder à l’analyse des prix.

Les prix unitaires indiqués à ce DQE doivent correspondre aux prix unitaires indiqués au BPU.

En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toute autre indication de l'offre, et le montant du détail quantitatif et estimatif sera rectifié en conséquence le cas échéant.

Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail quantitatif et estimatif seront également rectifiées. Pour le jugement des offres, le montant ainsi rectifié qui sera pris en considération pour l’application de la formule de prix.

A l’issue des opérations de vérifications, le soumissionnaire sera informé des corrections qui auront été apportées.

## 6.2 - Critères de jugement des offres

Les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées seront éliminées. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander la régularisation des offres irrégulières, dans un délai de 5 jours, sauf si elles sont anormalement basses et sous réserve de ne pas en modifier les caractéristiques substantielles. A l’expiration de ce délai, si le soumissionnaire n’a pas présenté d’offre régularisée, son offre sera éliminée.

Si des offres sont susceptibles d’être qualifiées d’anormalement basses au sens de l’article L. 2152-5 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire concerné des précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies par le soumissionnaire, le pouvoir adjudicateur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejettera dans des conditions prévues par l’article R. 2152-4 du Code de la commande publique.

Les offres restantes seront analysées et classées en fonction d’une note définie selon les critères pondérés suivants :

| CRITERES | PONDERATION |
| --- | --- |
| Prix | 45 % |
| Valeur technique | 40 % |
| Critère environnemental | 10 % |
| Insertion sociale | 5 % |

### 6.2.1 - Le prix (45 points)

Une note de 0 à 45 sera attribuée selon la formule de calcul ci-après :

Npi = 45 x (1 – (1 x(Mi – Md) / Md))

Où :

45 = poids attribué au critère prix

Mi = Montant de l’offre à noter

Md = Montant de l’offre moins-disante, après élimination des offres anormalement basses

Cette formule pouvant aboutir à des notes négatives, toute note négative sera ramenée à la note de 0.

Les soumissionnaires sont informés que les offres seront analysées avec leurs montants TTC.

### 6.2.2 - La Valeur technique (40 points) – Point 1 du mémoire technique

Une note de 0 à 40 sera attribuée selon les éléments d’appréciation suivants :

| Sous-critère | Désignation | Points |
| --- | --- | --- |
| Sous-critère 1 | Moyens matériels dont le candidat dispose pour l’exécution de la mission : Matériels et équipements permettant de réaliser chaque prestation demandée dans le CCP | 10 points |
| Sous-critère 2 | Moyens en personnel, compétences et organisation de l’équipe projet | 10 points |
| EA 2.1 | Compétences et expérience de l’équipe projet | 5 points |
| EA 2.2 | Organisation et représentation locale de l’équipe projet | 5 points |
| Sous-critère 3 | Qualité de la méthodologie | 20 points |
| EA 3.1 | Méthodologie proposée pour la réalisation de chaque prestation et la gestion des difficultés ; Compréhension et prise en compte des contraintes et exigences du maître d’ouvrage | 10 points |
| EA 3.2 | Démarche qualité envisagée | 10 points |
| Total |  | 40 points |

### 6.2.3 – Critère environnemental (10 points) – Point 2 du mémoire technique

Une note de 0 à 10 sera attribuée à ce critère, qui sera apprécié selon les démarches proposées par le candidat et qui seront mises en œuvre dans le cadre de l'exécution de ce marché pour favoriser la réduction de son empreinte écologique et son impact sur l’environnement (ex : limitation de l'empreinte carbone et du gaspillage, mesures concrètes lors de l’exécution de ce marché, etc.).

Les candidats qui ne proposeront pas de mesures environnementales obtiendront la note de 0.

### 6.2.4 – L’insertion sociale (5 points) – Point 3 du mémoire technique

Une note de 0 à 5 sera attribuée selon l’élément d’appréciation suivant :

- Le nombre d’heures d’insertion supplémentaires proposé par rapport au nombre d’heures minimum imposé dans le présent marché.

Le titulaire devra respecter le volume horaire d'insertion sociale minimum exigé au titre de la clause d'insertion sociale prévue dans le CCP du présent marché, à savoir 350 heures, soit 10 semaines de 35 heures, pour chacun des lots 1 et 2.

Les candidats qui proposeront un volume horaire identique au volume horaire minimum imposé obtiendront la note de 0.

Les candidats qui proposeront un volume horaire supérieur au volume minimum imposé obtiendront une note calculée selon la formule suivante :

| Note CS= 5 x ( | Volume horaire supplémentaire du candidat concerné | ) |
| --- | --- | --- |
|  | Volume horaire maximal supplémentaire proposé parmi toutes les offres reçues (*) |  |

(*) Après élimination des offres anormalement basses, irrégulières et économiquement inacceptables

Le volume horaire proposé par le candidat attributaire sera appliqué à l'exécution du marché si celui-ci est supérieur au volume horaire minimum exigé.

Les offres ne présentant pas de mesures sociales obtiendront la note de 0.

### 6.2.5 - Note finale

La note finale constituera la somme des 4 notes attribuées à l’offre après application de la pondération en fonction de son prix, de sa valeur technique, de sa valeur environnementale et de sa performance en matière d’insertion sociale.

Un classement des offres sera établi en cumulant les notes obtenues après application de la pondération, afin d’obtenir une note finale. Dans le cas où deux offres obtiennent la même note finale, la note du critère prix la plus élevée détermine le soumissionnaire pressenti.

## 6.3 - Règles relatives à l’attribution

1.- Le classement des offres est établi selon les modalités indiquées à l’article 6.2. ci-dessus

2.- L’attribution des lots se fera par ordre d’importance décroissante. Aussi, les lots, dont les estimations sont les plus importantes, seront attribués en premier. Dès lors, une première série d’attribution est effectuée sur la base du classement, dans la limite d’un lot par soumissionnaire.

Lorsqu’un candidat atteint la limite d’attribution visée ci-dessus c’est le soumissionnaire qui suit dans le classement qui devient attributaire.

Dans l’éventualité où une entreprise est attributaire d’un lot, que ce soit en qualité de candidat individuel ou de membre d’un groupement et qu’elle se retrouve attributaire d’un autre lot, que ce soit en qualité de candidat individuel ou de membre d’un groupement, la règle de limitation du nombre de lots continue à s’appliquer, y compris lorsque le reste de la composition des groupements attributaires est différente.

Lorsqu’un candidat atteint la limite d’attribution visée ci-dessus c’est le soumissionnaire qui suit dans le classement qui devient attributaire.

Toutefois, les candidats sont informés que lors de cette phase d’attribution ne sera pas retenue, l’offre dont l’écart est supérieur à :

- 10% de la valeur de l’offre classée en première position pour le lot 1 ;

- 10% de la valeur de l’offre classée en première position pour le lot 2 ;

Dans ce cas, l’offre classée en premier sera retenue.

3.- Dans l’éventualité où il resterait des lots à attribuer après application de la règle énoncée au 2° ci-dessus, les lots restants seront attribués au mieux-disant.

# ARTICLE 7 - Analyse de la candidature de l’attributaire

## 7.1 - Liste des pièces à remettre par l’attributaire

L’attributaire du marché sera appelé à fournir, sur demande des services départementaux, et conformément à la déclaration sur l’honneur qu’il aura remise, les pièces suivantes (y compris pour les cotraitants en cas de groupement d’entreprise et les sous-traitants déclarés au moment de l'offre) :

- Le formulaire DR 01, ou une déclaration sur l’honneur équivalente, dûment daté et signé électroniquement ;

- Le cas échéant, une copie de jugement de redressement judiciaire ;

- En cas de groupement, le pouvoir du mandataire dûment daté et signé ;

- Un certificat ou une attestation prouvant qu’il est à jour de ses obligations fiscales, datant de moins de six mois ;

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du Code de sécurité sociale émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions, datant de moins de six mois ;

Il devra également fournir les pièces suivantes relatives à ses capacités professionnelles, techniques, économiques et financières pour justifier être le respect des conditions de participation définies à l’article 5.1 du présent règlement de la consultation :

Pour l’appréciation de la capacité économique et financière :

- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global du candidat portant sur les trois derniers exercices disponibles ;

Si pour une raison justifiée, le candidat n’est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l’acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout moyen approprié.

Pour l’appréciation de la capacité technique et professionnelle :

- Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les éléments de preuve relatifs à des services pertinents fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

Rappel :

- Ces références seront utilisées pour apprécier la capacité technique et professionnelle du candidat. Elles devront donc permettre de vérifier que le candidat dispose bien des niveaux minimums exigés pour les prestations projetées, tels que décrits à l’article 5 du RC.

- En cas de groupement, les mêmes pièces devront être jointes pour chacun des membres composant le groupement.

- En cas de sous-traitance, les justificatifs susvisés devront être fournis par chaque sous-traitant (les renseignements relatifs aux références et à la compétence du sous-traitant concernant spécifiquement les prestations sous-traitées).

Enfin, il devra fournir les pièces suivantes, signées de manière électronique.

- Acte d’engagement, (y compris RIB)

- Le cas échéant, la déclaration de sous-traitance (à remettre en autant d’exemplaires que de sous-traitants présentés lors de la remise de l’offre et à annexer à l’acte d’engagement) – Nota : modèle fourni par le maître d’ouvrage,

- Bordereau des prix unitaires (BPU),

- Détail quantitatif et estimatif (DQE),

- Mémoire technique.

Dans l’hypothèse où l’attributaire ne dispose pas d’une signature électronique il signera de manière manuscrite les documents susvisés, en déposera une copie scannée sur le profil acheteur, et en parallèle transmettra la version originale signée des documents par voie postale ou déposée dans les locaux de la Direction de l’Agriculture et de l’Eau du Département.

## 7.2 - Modalités de transmission des pièces par l’attributaire et analyse de la candidature

### 7.2.1 - Remise des pièces à fournir par l’attributaire

Il sera demandé au candidat attributaire suite à l’analyse de l’offre de produire électroniquement à l’adresse  https://marches-publics.departement974.fr/entreprise dans un délai de 10 jours maximum à compter de la demande expresse du représentant du pouvoir adjudicateur, les pièces justificatives, se rapportant à sa candidature, visées à l’article 7.1., si celles-ci n’ont pas déjà été transmises signées.

S’il est constaté, que certaines des pièces réclamées sont manquantes ou incomplètes, le représentant du pouvoir adjudicateur peut décider de demander à l’attributaire de compléter son dossier. Le délai de remise des documents sera de 5 jours maximum.

Dans le cas où l’attributaire ne satisferait pas à l’obligation de production des attestations et documents, sa candidature sera rejetée et la même procédure sera mise en œuvre avec le candidat ayant présenté l’offre classée la meilleure.

### 7.2.2 - Analyse de la candidature

Après réception de l’ensemble des pièces visées à l’article 7.1., le pouvoir adjudicateur procèdera à l’analyse de la candidature. Il vérifiera les interdictions de soumissionner du candidat et ses niveaux de capacités économique, financière, technique et professionnelle selon les conditions de participation fixées à l’article 5.1 du présent règlement.

Dans le cas où l’attributaire ne dispose pas d’une capacité suffisante à réaliser la prestation, ou s’il se trouve dans l’un des cas d’interdiction de soumissionner sa candidature sera rejetée. La même procédure sera mise en œuvre avec le candidat ayant présenté l’offre classée la meilleure.

### 7.3 - Mise au point du marché

Conformément aux dispositions de l’article R. 2152-13 du Code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se garde la possibilité de procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature.

Conformément à la déclaration (DR01) fournie au moment de la remise des offres, dans le cas où les pièces de l’offre remises par l’attributaire seraient incomplètes ou différentes de celles qu’il a remises au titre de son offre, il pourra lui être demandé de remettre des pièces conformes à celles qui ont été remises lors de la consultation, dans un délai de cinq jours maximums. Passé ce délai ou en cas de refus, son offre sera rejetée et la même demande sera formulée au candidat ayant présenté l’offre classée la meilleure.

# ARTICLE 8 - Notification du marché

La notification sera effectuée par transmission électronique.